|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  |  |  | приказом директора |
|  |  |  |  | МАОУ «СОШ № 60» г. Перми |
|  |  |  |  | от 12.09.2016 г. № СЭД-60-01-10-85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  ПЛАН |  |  |
|  |  мероприятий на 2017-2019 годы |  |  |
|  |  по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам МАОУ «СОШ № 60» г. Перми |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Стоимость работ, тыс.руб.** | **Источник финансирования** | **Отметка о выполнении** |  |
| **2017** | **2018** | **2019** |  |
|  1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  10 |   |   |  ФМО |  выполнено |  |
|  2 | Вход (входы) в здание ( выделить в контрастные цвета в соответствии с требованием ВОИ) |   |  50 |   | ФМО  |   |  |
|  3 | Санитарно-гигиенические помещения (санузел для инвалидов на Лодыгина, 14) |   |   |  200 | ФМО  |   |  |
|  4 | Система информации на объекте |  |  50 |   | ФМО  |   |  |
|  5 | Выделение контрастным цветом первой и последней ступени в здании  |  1 |   |   |  ФМО |  выполнено |  |
|  6 | Наклейка на прозрачные двери ( круг) для слабовидящих  |  0,2 |   |   |  ФМО |  выполнено |  |
| 7 | Оборудование пандуса на Лодыгина, 16 анти- скользящим покрытием | 22,0 |  |  |  | выполнено |  |