|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | УТВЕРЖДЕН | | | |
|  |  |  |  | | | приказом директора | | | |
|  |  |  |  | | | МАОУ «СОШ № 60» г. Перми | | | |
|  |  |  |  | | | от 12.09.2016 г. № СЭД-60-01-10-85 | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | ПЛАН | | | | | |  |  |
|  | мероприятий на 2017-2019 годы | | | | | |  |  |
|  | по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам МАОУ «СОШ № 60» г. Перми | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Стоимость работ, тыс.руб.** | | | **Источник финансирования** | | **Отметка о выполнении** |  |
| **2017** | **2018** | **2019** |  |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | 10 |  |  | ФМО | | выполнено |  |
| 2 | Вход (входы) в здание ( выделить в контрастные цвета в соответствии с требованием ВОИ) |  | 50 |  | ФМО | |  |  |
| 3 | Санитарно-гигиенические помещения (санузел для инвалидов на Лодыгина, 14) |  |  | 200 | ФМО | |  |  |
| 4 | Система информации на объекте |  | 50 |  | ФМО | |  |  |
| 5 | Выделение контрастным цветом первой и последней ступени в здании | 1 |  |  | ФМО | | выполнено |  |
| 6 | Наклейка на прозрачные двери ( круг) для слабовидящих | 0,2 |  |  | ФМО | | выполнено |  |
| 7 | Оборудование пандуса на Лодыгина, 16 анти- скользящим покрытием | 22,0 |  |  |  | | выполнено |  |